| Palaverin muistio |
| --- |

|  |  |
| --- | --- |
| Paikka: | Zoom (Jukka Määttälän huone) |
|  |  |
| Päivämäärä ja aika: | keskiviikko 19.4.2023 klo 14.00 |

# Esityslistan tiedot:

## Projektin tilannekatsaus

* Mittausarvot ja kuittaukset näkyvillä käyttöliittymässä. Ponnahdusikkunat toimivat. Mittausväli 30 minuuttia, että solmulaitteet toimivat. Ponnahdusikkunan yhteydessä hälytys tulee myös sähköpostiin.
* Sähköpostihälytyksessä: aika, olosuhde ja arvo. Ohjeet mm kuittaukseen. Päiväkoosteen arvot ja aikaleimat ovat vielä kovakoodattuja.

## Projektin keskeneräiset asiat

* Hakutoiminto työn alla. Lomake on jo olemassa ja käytössä, mutta listatut arvot eivät mene vielä taulukkoon. Haku ja lomake toimivat erikseen, mutta eivät yhdessä.
* Päiväkooste tulee joka aamu kello 07:00. Sähköpostiviesteistä tulee kaksoiskappaleet, vaikka näin ei pitäisi olla.

## Muut asiat

* Hienosäätöä ja virheiden korjausta. Asiakas on tyytyväinen nykytilanteeseen. Lopputuotoksen esitys viimeisessä palaverissa. Sovitaan siitä asiakkaan kanssa, kun lopputuotos on valmis.

|  |  |
| --- | --- |
| Tekijät: | Jenni Kaukoharju, Veera Tommila, Tiina Tuomisto ja Jenni Yrjänä |
| Tehty: | 12.4.2023 |