| Palaverin muistio |
| --- |

|  |  |
| --- | --- |
| Paikka: | Discord |
|  |  |
| Päivämäärä ja aika: | keskiviikko 15.3.2023 klo 14.00 |

# Esityslistan tiedot:

## Laitteiston kasauksen tilanne

Solmu 4 on valmis (Jenni Y), mittaus toimii ja sähköpostin lähetys toimii, mutta se ei vielä keskustele toisten solmujen kanssa.

## Web-palvelimen tilanne

Web-palvelimen tilanne esitelty jo Discordissa, pohdintaa vielä, miten mobiiliversiossa nykytilanteen näyttävä pallo saadaan solmujen valintanappien päälle. Lisäksi pohdimme hieman värimaailmaa ja skaalautuvuutta.

## Muut asiat

Tietokannasta pohdintaa. Pythonanywheren mysql vai joku muu? Tarvitaan vielä lisäselvitystä. Jenni Y ja Tiina jatkavat laitteistopuolta ja web-palvelinta, Veera aloittelee testausraporttia ja Jenni K loppuraporttia. Pohdittiin myös testauspuolta, Jenni Y voisi lähettää laitteiston Veeralle testausta varten, sillä laitteistoja saatiin budjettisyistä vain kahdelle ryhmäläiselle. Maanantaina 20.3. on ohjaajapalaveri, sovitaan, että Jenni K kirjoittaa esityslistan ja hoitaa kokouskutsut.

|  |  |
| --- | --- |
| Tekijät: | Jenni Kaukoharju, Veera Tommila, Tiina Tuomisto ja Jenni Yrjänä |
| Tehty: | 14.3.2023 |